PLAN D’AFFAIRES

COLLECTE ET TRANSFORMATION DE RIZ EN RIZ ETUVE ET RIZ BLANC NATURELLEMENT PARFUME

COOP CA HEZOUWE

Village : TAGBEGA ; Canton : WAHALA ; Commune : HAHO4 ; Préfecture : HAHO ; Région : PLATEAUX.

Contact : 70 67 94 48 ; 90 45 27 73 ; 93 43 72 52

Mai  2025

Table des matières

RESUME DU PROJET.	5

INTRODUCTION	6

I-	PRESENTATION DU PROMOTEUR.	6

II-	OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS	7

III-	ETUDE DU MARCHE.	7

3.1.	La clientèle.	7

3.2.	La concurrence.	7

3.3.	Stratégie commerciale:	7

IV-	ETUDE TECHNIQUE.	8

4.1.	Le processus de production (ou itinéraire technique)	8

4.2.	Organisation du personnel	8

4.3.	Lieux d’implantation de l’entreprise :	8

4.4.	Besoins en infrastructures, équipements et matériels	9

4.5.	Besoins en matières premières et fournitures	9

4.6.	Analyse des forces et faiblesses, opportunités et menaces de mon entreprise	10

4.7.	Mesures d’atténuation des faiblesses et menaces	10

4.8.	Planning ou calendrier d’exécution du projet d’entreprise	11

V-	ETUDE FINANCIERE	13

5.1.	Evaluation des besoins en investissements	13

5.2.	Evaluation des besoins en fond de roulement (BFR) sur (préciser la durée) :	14

5.3.	Coût total du projet	15

5.4.	Plan de financement	15

5.5.	Bilan	15

5.6.	Estimation des ventes	17

5.7.	Charge des matières premières (intrants)	18

5.8.	Charge salariale	20

5.9.	Amortissement technique	20

5.10.	Amortissement financier annuel (amortissement à capital constant)	21

5.11. Autres charges	24

5.12.	Récapitulatif de l’estimation des charges annuelles	24

5.13.	Compte d’exploitation prévisionnel	25

5.14.	Plan trésorerie	26

5.15.	Quelques indicateurs financiers	27

VI-	IMPACT DU PROJET	27

CONCLUSION	27

ANNEXES	27

# RESUME DU PROJET.

Nom de l’Entreprise/Coopérative : COOP CA HEZOUWE

Nom du Responsable/des membres du comité de gestion de la Coop : AMEDJIKA Amivi

Activité menée (quelles sont les activités à mener dans le cadre du projet): Production des produits agricole.

But principal du Projet : Permettre à la coopérative Hezouwè d’assurer une collecte et une transformation locale du riz (en riz blanc et étuvé) afin de répondre durablement aux besoins alimentaires des centres de développement des enfants et jeunes, tout en favorisant l’autonomie financière du Cluster Haho Nord et la pérennité du programme.

Lieu d’implantation du projet : Village : TAGBEGAN, Canton de Wahala, Commune : Haho 4, Préfecture de Haho, Région des Plateaux

Nature juridique : Coopérative avec Conseil d’Administration (COOP- CA)

Caractère innovant du projet (qu’apporte l’entreprise de nouveau avec ce projet et en quoi est-il innovant) : collecte du riz directement auprès des coopératives de parents des bénéficiaires et des producteurs locaux, étuvage et décorticage réalisés sur place avec un lien direct aux consommateurs, intégration d’un centre de formation en agribusiness pour les enfants et jeunes, production locale réduisant la dépendance au riz importé et renforçant la résilience locale , les bénéfices générés soutiendront les centres de développement.

Coût du projet :          28 454 000

Montant de l’investissement : 21355000

Besoin en fonds de roulement (BFR) ; 7099000

Apport personnel en numéraire (argent) :       2 975 400

Crédit ou subvention sollicité :         25 478 600

Différé sollicité (en mois): 2mois

Nombre de bénéficiaires directs du projet : 5500 (toute catégorie confondue)

Nombre de producteurs touchés (pour les Agrégateurs et les transformateurs) : 500 producteurs

Date de démarrage de l’activité (Mois et année) : Juillet 2025

| Indicateurs clés | 2025 |
| --- | --- |
| Chiffres d’affaires | 20 395 250 |
| Bénéfices Nets | 1 178 447 |
| Nombre d’emplois créés | 03 permanents 10 temporaires |

# INTRODUCTION

Depuis près de huit ans, le Cluster HAHO Nord met en œuvre un programme de compassion à travers dix (10) Centres de Développement des Enfants et des Jeunes (CDEJ), touchant en moyenne 200 enfants et jeunes par centre. Chaque semaine, ainsi que pendant les périodes festives, des activités nécessitant une importante consommation de riz sont organisées. L’approvisionnement se fait essentiellement à partir du riz importé, engendrant une dépendance extérieure et des coûts élevés à long terme.

Face à ce constat, le collectif des coopératives des parents bénéficiaires du programme a initié la création de la COOP- CA « Hezou Wé », une coopérative avec conseil d’administration, visant à collecter et transformer du riz local — notamment le riz étuvé et le riz IR841en riz blanc naturellement parfumé. Cette démarche vise à valoriser la production locale, à renforcer l’autonomie financière du Cluster, et à poser les bases d’un modèle durable.

En plus de contribuer à la souveraineté alimentaire, cette initiative permettra de créer un centre de formation pratique pour les enfants et jeunes en agribusiness, assurant la pérennisation des acquis du programme et leur ancrage local.

# PRESENTATION DU PROMOTEUR

- Nom : COOP-CA HEZOUWE

- Formations professionnelles (formations qualifiantes): Les membres sont majoritairement des producteurs de riz. Ensuite, les femmes membres maitrisent et pratiquent la transformation du riz étuvé.

- Expériences Professionnelles : (y compris les activités professionnelles actuelles) :  Ses membres font cette activités il y a pratiquement 5 ans pour les unes et 8 ans pour d’autres.

- Adresse  :

# Description du projet.

HEZOUWE est une Coopérative avec conseil d’administration composée de trentre (30) membres (dont 12 femmes)initiée par le collectif des dix centre de développement des enfants et jeunes et dont trois parents de chacun de ses centres sont membres de ladite coopérative. Elle a son siège à Wahala, Canton de Wahala, Commune Haho 4, Préfecture de Haho, Région des Plateaux Togo et est dirigée par une femme.

Elle ambitionne de collecter et transformer du riz local, notamment le riz étuvé et le riz IR841 en riz blancs naturellement parfumé. Ce projet vise à répondre à une demande croissante en riz dans les centres du programme de compassion, tout en renforçant l’autonomie financière du Cluster, valorisant la production locale, créant de l’emploi, et offrant un cadre de formation pratique en agribusiness aux jeunes bénéficiaires. Pour y arriver, les ressources à mobiliser sous forme de subvention ou de crédit serviront à construire une unité de transformation de riz et d’y installer des équipements et matériels adaptés notamment: deux décortiqueuses (une à moteur et l’autre à Dynamomètre), trois calibreuses (longs, brisures et écarts), des foyers améliorés, des palettes en bois. Un forage solaire sera implanté sur le site pour un meilleur approvisionnement en eau potable, deux tricycles seront acquis pour faciliter le transport des matières premières et la livraison des produits (politique de proximité), deux bâches de qualité seront achetées et serviront de sécher, trier naturellement des matières premières et produits. Acheter des petits matériels (bassines, sacs de jute,….).Le produit sera certifié par l’ ITRA. Recruter 03 personnels permanents et 10 personnels temporaires, une main d’œuvre qualifiée d’ailleurs.

Elle a pour déboucher les, les centres de développements des enfants et jeunes du Haho, les ménages, les marchés locaux et potentiellement des cantines scolaires des localités environnantes.

Des stratégies de fidélisation des clients et de prospection de nouveaux marchés seront mises en place afin d’assurer une bonne rotation du stock et une rentabilité durable.

# OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS

Objectif général du projet :

Globalement ce projet vise à répondre à la demande sans cesse grandissante en riz Contribuer à la valorisation du riz local et à l’autonomisation économique du Cluster HAHO Nord à travers la collecte, la transformation et la commercialisation de riz par la coopérative COOP-CA Hezou Wé.

2.1. Objectifs spécifiques du projet (ils doivent être  SMART=spécifiques, mesurables, accessibles, réaliste et atteignables dans le temps):

- Spécifiquement il s’agira de collecter et transformer 42 tonnes de riz IR841paddy et 12 tonnes de riz local paddy la première année.

- Vendre 23.5 tonnes de riz blanc long grains et 1325 kilogrammes de riz brisures naturellement parfumé et 7800 kg de riz étuvé la première année.

- Vendre 1700 kilogrammes de balle de riz

- Vendre 1350 kilogrammes de son de riz

- Créer 03 emplois permanents et 10 emplois temporaires la première année.

2.2. Résultats attendus (ils doivent être en lien directe avec les objectifs spécifiques) :

-  42 tonnes de riz IR841paddy et 12 tonnes de riz local paddy sont collectées et transformées la première année.

- 23.5 tonnes de riz long grain et 1325 kilogrammes de riz brisures blanc naturellement parfumé et 7800 kg de riz étuvé sont Vendues la première année.

- 1700 kilogrammes de balle de riz sont vendus la première année

- 1350 kilogrammes de son de riz sont vendus la première année

- 03 emplois permanents et 10 emplois temporaires sont créés la première année.

# ETUDE DU MARCHE.

  - La clientèle.

Nos clients sont principalement les centre de développement des enfants et jeunes et les boutiques d’alimentation généarle. Pour nos sous produits comme les balles de riz et sont deriz qui sont des matières premières pour la fabrication des engrais organiques, nous ciblons des fermes écoles en pratiques agroécologiques et les unités de transformation des intrants organiques à qui nous vendrons facilement ces sous produits.

| CLIENTS | CAPACITE D’ACHAT | FREQUENCE |
| --- | --- | --- |
| Personnes morales |  |  |
| 10 CDEJs Haho Nord | 100 kg | Mensuelle |
| Boutique Hèzou wè | 100 kg | Mensuelle |
| Personnes physiques |  |  |
| 1000 Ménages des villages où abritent les CDEJs | 1000kg | Mensuelle |

Nos clients potentels sont entre autres :

| CLIENTS | CAPACITE D’ACHAT | FREQUENCE |
| --- | --- | --- |
| Personnes morales |  |  |
| 14 CDEJs Haho sud | 50 kg | Mensuelle |
| CDEJS du Cluster Moyen Mono | 50kg | Mensuelle |
| CDEJS du Cluster Ogou | 50kg | Mensuelle |
| Cantines scolaires | 50 kg | Mensuelle |
| Boutiques (alimentation générale)de wahala, Notsè | 150kg | Mensuelle |
| Restaurants | 100kgs | Mensuelle |
| Ferme Ecole TERRE BENIE | 25kg de balle de riz et 25 kgs de son de riz | Mensuelle |
| Shalom Agroéco Farm | 25kg de balle de riz et 25 kgs de son de riz | Mensuelle |
| Ferme Yaméfa | 25kg de balle de riz et 25 kgs de son de riz | Mensuelle |
| Centre NABA | 25kg de balle de riz et 25 kgs de son de riz | Mensuelle |
| Personnes physiques |  |  |
| 1000 Ménages des villages où abritent les CDEJs | 1000kg | Mensuelle |

  - La concurrence.

| Concurrents | Forces | Faiblesses | Moyens d’atténuations pour la COOP CA Hèzouwè |
| --- | --- | --- | --- |
| ESOP Riz Notsè | Expérience avérée dans la transformation du riz - Réputation déjà établie - Accès à certaines infrastructures de transformation | - Ne satisfait pas toute la demande, surtout en périodes de fête - Absence de livraison de proximité - Peu ou pas de suivi clientèle personnalisé | - Bonne segmentation de marché -Intentions d’achat-vente formalisées - Mise en place d’un système de livraison flexible et de proximité - Mise en place d’un service client (écoute, retours, amélioration) - Production adaptée aux pics de demande (fêtes, évènements) |
| Transformatrices de riz étuvé de la ville de Notsè | - Savoir-faire traditionnel reconnu dans l’étuvage - Disponibilité locale du produit sur certains marchés | - Production souvent artisanale et limitée en quantité - Faible standardisation et conditionnement peu attractif - Difficultés à assurer une régularité d’approvisionnement - Absence de certification | Moderniser le processus de transformation tout en valorisant les savoirs locaux - Standardiser les produits (qualité, emballage, hygiène) - Développer des partenariats avec ces femmes pour les former ou intégrer leur expertise au projet. - Certifier les produits. |

  - Stratégie commerciale:

- le produit

- Riz blanc naturellement parfumé IR841, Produit local, décortiqué avec soin, sans additif Arôme naturel, cuisson rapide, goût savoureux et Conditionné en sacs de 1 kg, 5 kg, 10 kg et 25 kg

- Riz étuvé local, Transformation maîtrisée avec processus d’étuvage local, Meilleure conservation, riche en nutriments, Également conditionné en 1 kg, 5 kg, 10 kg et 25 kg

- Nous aurons des sous-produits que nous valoriserons notamment des balles et son de riz conditionné dans les sacs de 50kg que nous conditionnerons correctement et  mettrons à la disposition des fermes écoles, centre de formation sur les pratiques agroécologiques , les unités de transformation d’intrants agroécologiques et si possible du son pour des éleveurs.

- le prix

Sur le marché, le prix du Kilo de riz varie de 700 à 800 et même 900 FCFA le kg pour un prix de vente de 5kg à 3500FCFA ( Riz Délices) ; 4000 FCFA (Rizières…). Le prix du kilo de balle de riz est de 20 FCFA  et le son est à 50 FCFA le Kg.

Ceci nous a permis de faire une analyse approfondie pour la fixation de nos prix. On a donc :

| RIZ BLANC (long grain) | Riz blanc ( brisure) | RIZ ETUVE | Balle de riz | Son de riz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 kg : 650 FCFA - 5 kg : 3 200 FCFA - 25 kg : 15 000 FCFA | 1kg : 450 FCFA 5kgs : 2000 FCFA 25Kg : 10000 | - 1 kg : 550 FCFA - 5 kg : 2750 FCFA - 25 kg : 13 750 FCFA | 50 kgs ; 1000 | 50kg : 2500 |

- la stratégie de distribution ou de vente des produits: Les clients parviendront à avoir nos produits à travers :

- Vente directe aux centres de développement du Cluster

- Points de vente dans les marchés locaux (Notsè et Wahala, etc.)

- Livraison dans les zones à forte demande (cantines)

- Vente en ligne via les réseaux sociaux et plateformes partenaires.

- la promotion

Pour faire connaitre nos produits aux clients nous avons opté pour ce qui suit

- Dégustations gratuites lors des évènements communautaires et aux journée de Compassion ou de plaidoyers des participants des CDEJs

- Affiches et banderoles dans les marchés et lieux stratégiques

- Spot radio local pour toucher les ménages

- Campagnes de sensibilisation sur la consommation locale

- Pack fidélité pour les clients réguliers (réductions, cadeaux)

Toutes ces dispositions seront possibles grâce aux différentes compétences que nous avons au sein de chaque centre de développement des enfants et jeunes)

# IV-	ETUDE TECHNIQUE.

  - Le processus de production (ou itinéraire technique)

Le processus de transformation de nos produits se résume dans le tableau ci après :

| Principales étapes d’obtention de votre produit | Matières premières utilisées | Equipements utilisés (machines, outils…) | Ressources humaines | Durée de l’étape | Dispositions à prendre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riz blanc |  |  |  |  |  |
| Vannage et tri de la matière première : Enlever toute sorte de débris | Riz paddy IR841 | Bassine et bâche | Personnel temporaire | Instantanné | Respect du temps et avec beaucoup de rigueur. |
| Séchage à doux soleil |  | Bâche, brouette, bassine | Personnel temporaire | 12 heures |  |
| Décorticage |  | Décortiqueuse ; bassine | Personnel temporaire | instantanné |  |
| Vannage et tri |  |  |  |  |  |
| Calibrabrage |  | Calibreuse | Personnel | Instantanné |  |
| Conditionnement |  | Balance, emballage, machine à coudre, étiquettes, bassines | Personnel | 24 h |  |
| Riz Etuvé |  |  |  |  |  |
| Trempage : Le riz paddy est immergé dans de l’eau tiède pendant 12 à 24 heures pour ramollir le grain et activer les enzymes. | Riz paddy Local | Bassines | Jeunes femmes ouvrières | 24 heures | Respect du temps |
| Vapeur/cuisson : Le riz trempé est ensuite soumis à la vapeur pendant 15 à 20 minutes. Cela gélatinise l’amidon et fixe les nutriments dans le grain. |  | Marmite, sac tissé, | Jeunes femmes ouvrière | 20minutes maximum | Respect du temps |
| Séchage : Après la cuisson, le riz est séché (souvent au soleil ou avec un séchoir) jusqu’à atteindre environ 12-14 % d’humidité. |  | Bache (tempole) ou aire de séchage | Jeunes femmes | 24 heures sous soleil | Veiller que le tout le riz soit sec. |
| Décorticage : Une fois sec, le riz est décortiqué pour séparer les grains du son et de la balle. |  | Décortiqueuse | Jeunes hommes | Instantané | Ajuster la machine pour les longs grains |
| Conditionnement |  | Balance, emballage, machine à coudre, étiquettes, bassines | Personnel | 48 heures | Bien peser, coudre, bref conditionner avec beaucoup d’attention. |

  - Organisation du personnel

- Un personnel permanent :

| Postes | Nombre | Qualifications | Tâches |
| --- | --- | --- | --- |
| Technicien | 01 | BAC- formation en production agricole | Coordonner les activités, suivre la collecte des matières premières, et suivre les ventes des produits. |
| Conducteurs de tricycle | 02 | BEPC/ savoir bien conduire une moto Tricycle | Transport des matières premières bord champ jusqu’au lieu de transformation, et faire des livraisons des produits. |

- Personnel temporaire.

| Postes | Nombre | Qualifications | Tâches | Durée du contrat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeunes hommes | 04 | Jeunes motivés à travailler | Débardage et stockage de la matière première, conditionnement des produits (riz blanc et riz étuvé) | CDD |
| Jeunes femmes | 06 | Motivées et dynamiques à travailler | Assurer le tri et le vannage du riz transformé | CDD |

NB : insérez autant de lignes que de postes dans l’entreprise

  - Lieux d’implantation de l’entreprise :

.

- Avantages de l’emplacement. (Les raisons favorables qui vous amènent à choisir cet emplacement)

L’entreprise sera implantée à TAGBEGAN, canton de Wahala, commune de Haho 4, Préfecture de Haho, Région des Plateaux au Togo. Ce lieu regorge beaucoup d’ avantages notamment :

1. Accessibilité : Installé au bord de la route principal qui mène à KPEGNO ADAJA ce qui facilite la collecte du riz et l’acheminement des produits finis.

2. Présence de courant électrique : possibilité d’installer et utiliser des équipements électriques de transformation.

3. Superficie disponible (11 ha) : possibilité d’extension future, culture de riz ou autres activités agricoles complémentaires.

4. Proximité des producteurs : réduction des coûts de transport pour la collecte.

5. Enracinement communautaire : appui social local, main-d’œuvre disponible et implication des bénéficiaires.

6. Zone à forte production de riz.

b-Inconvénients :

1. Zone potentiellement rurale : éloignement des grands marchés consommateurs (Lomé, Notsè…).

2. Coût d’aménagement de la zone : clôture, sécurisation, construction d’infrastructures.

  - Besoins en infrastructures, équipements et matériels

| Désignation | Quantité | Caractéristiques | Utilité pour le projet | Fournisseurs (nom, contact et localisation) | Apport en nature (oui ou non) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terrain agricole | 11 hectares | D’une valeur totale de 5.5millions de FCFA) Propices à toute culture, accessible et à proximité d’un poteau haute tension de la CEET | Lieu d’implantation de l’unité de transformation du riz et bien d’autres activité | COOP CA HEZOUWE | OUI |
| Forage | 01 | Solaire/ échafaud : 8 m doté d’un polytanque de 5000 ltres | Approvisionnement en eau potable pour la transformation et le personnel | ETS | Non |
| Magasin rataché d'hébergements | 01 | En dur couvert de tôle | Stoccker les matières premières et produits | DIEU EST GRAND BTP | Non |
| Tricycle | 02 | APS 175 ZH immatriculées | Transport des matières premières et livraison des produits. | ETS ACCLAMEZ L’ETERNEL | Non |
| Moto du technicien (Boxer imatriculée) | 01 | Boxer 125 | Permettre au technicien de faire un suivi périodique des producteurs/ suivre les achats même dans les lieux reculés | ETS ACCLAMEZ L’ETERNEL | Non |
| Décortiqueuse de riz | 02 | Importées (Type à dynamo et à moteur essence) | Décortiquer efficacement la matière première | ETS | Non |
| Calibreuses | 03 | Électrique | Calibrer les produits afin de valoriser chacun : longs grains, brisures et écarts | ETS | Non |
| Machine à coudre ( sacs) | 01 | Polyvalente (Chargeable et manuelle) | Coudre esthétiquement les sacs de riz transformé | QUINCAILLERIE PROMO 5 ETOILES Notsè | Non |
| Bâche ( tampole) | 02 | Très dur tel celle utilisé par les longs véhicules (Titans) | Sécher, vanner et trier la matière première et produits | ETS- TP3 Lomé | Non |
| Hanguar |  |  |  | DIEU EST GRAND BTP | Non |
| Bassine | 20 | Alluminum | Puiser et vanner la matière première et les produits | QUINCAILLERIE YESUDEGBE Notsè | Non |
| Marmite | 04 | Aluminium ( numero 40) | Cuir à vapeur le riz paddy pour l’étuvage |  | Non |
| Palettes | 50 | Bois rouge et dur | Stocker les matières et produits dessus pour limiter l’humidification de ces derniers. |  | Non |
| Brouette | 02 | Aluminium | Ramasser le riz paddy, décortiqué, le son et balle de riz |  | Non |
| Pèles (+manches) | 04 | Aluminium et manche en bois | Ramasser les balles et sons de riz |  | Non |
| Balances | 02 | Electriques | Peser les matières premières lors de l’achat et des produits conditionnés pour la vente |  | Non |
| Thermo soudeuse | 02 | Electrique | Souder ou fermer hermétiquement le riz en emballage plastique |  | Non |

  - Besoins en matières premières et fournitures

| Désignation | Unité | Caractéristiques | Utilité | Fournisseurs (nom, contact et localisation) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matières premières ou intrants |  |  |  |  |
| Riz Local Paddy | 12 tonnes | Sec et biologiquement produit | Matière première pour la transformation du riz étuvé | Coopératives productrices de riz des CDEJs et celles des localités environnantes |
| Riz IR841 Paddy | 42 tonnes | Sec et biologiquement produit | Matière première pour la transformation du riz blanc | Coopératives productrices de riz des CDEJs et celles des localités environnantes |
| Fournitures de bureau ou d’atelier |  |  |  |  |
| Emballage de 1kg, 5 kg,25kgs |  | Sachets | Différencier les différentes catégories de produits sur le marché | ETS |
| Impression d'étiquettes et sacs personnalisés |  | Autocollant + sacs personnalisés | Contenant bien marqué des différentes quantités de riz à mettre sur le marché | ETS METIS Noir |
| Fil à coudre |  | Blanc et adapté | Coudre esthétiquement les sacs de riz | TOUT POUR COUTURE LA GLOIRE |
| Carburant |  | Sans plomb | Alimenter les motos et la décortiqueuse à essence | TOTAL Notsè, NRL WAHALA |
| Location de boutique | 1 | En dur et dans la ville de Wahala | Lieu de proximité et de vente des produits | - |
| Salaire | ff | Argent déterminé par le contrat | Rémunération mensuelle du personnel permanent | COOP CA HEZOUWE |
| Manoeuvrage | ff | Personnel temporaire | Assurer rapidement et en un temps record les activités. | - |
| Sacs (en plastique et de jute) | 1000 | Plastique et en jute | Limité ou empêcher l’entrée d’eau ou de pousière dans le produit conditionné | - |
| Communication | ff | Crédit de communication et connexion internet | Maintenir un bon contact entre personnel, fournisseur, clientèle.. | ETS Alpha Oméga Notsè |
| Entretien et reparation | ff | Mécanicien | Maintenir les engins toujours en bon état | - |

  - Analyse des forces et faiblesses, opportunités et menaces de mon entreprise

| ENVIRONNEMENT | POSITIF | NEGATIF |
| --- | --- | --- |
| INTERNE | Forces : - Appartenance à un réseau communautaire solide (coopératives du Cluster Haho Nord) - Marché déjà existant et captif : les centres de développement, parents, jeunes - Double produit différencié : riz blanc parfumé et riz étuvé - Objectif social et communautaire porteur (autonomisation, pérennisation du programme) - Connaissance du terrain et de la production locale | Faiblesses : - Manque d’expérience directe en transformation industrielle - Faible capital de départ et moyens techniques limités - Absence d’identité visuelle forte ou marque bien établie - Logistique de collecte et de distribution encore à organiser - Manque d’expérience en gestion d’entreprise - Dépendance potentielle aux projets d'appui |
| EXTERNE | Opportunités : - Demande croissante en riz local de qualité - Possibilité de labelliser ou certifier le riz transformé (bio, local, etc.) - Accès potentiel à des financements agricoles (État, partenaires, ONG) - Partenariats possibles avec d’autres organisations ou structures de formation - Promotion des produits locaux en milieu scolaire et associatif | Menaces : - Concurrence installée (ESOP, transformatrices locales) - Volatilité du marché et prix des matières premières - Risque de panne ou défaillance des équipements - Risques liés aux changements climatiques affectant la production de riz - Manque de structuration contractuelle avec les clients ou fournisseurs |

  - Mesures d’atténuation des faiblesses et menaces

Proposer des mesures (stratégies) que vous (le promoteur) comptez prendre pour minimiser ou annuler les faiblesses et les menaces (moyens de mitigation).

Pour chaque faiblesse et chaque menace, proposer la ou les mesure(s).

Des différentes faiblesses, nous adopterons des mesures suivantes :

1. Renforcer les capacités techniques :

- Former les membres en gestion, transformation, hygiène, qualité, marketing, etc.

- Nouer des partenariats avec des centres de formation agricole.

2. Mobiliser des ressources financières :

- Élaborer un business plan solide pour solliciter des subventions, crédits adaptés ou appuis techniques (Compassion International, ProMIFA….).

3. Créer une marque forte :

- Créer un nom, logo, emballages distinctifs, capsules vidéo documentaires autour du produit local, bio, social.

4. Structurer la logistique :

- Planifier la collecte et la distribution avec des points relais ou des moyens de transport adaptés.

Ensuite pour les menaces nous avons pensé à ce qui suit :

1. Diversifier les canaux de vente :

- Vendre dans les marchés locaux, boutiques scolaires, foires, en ligne, centres urbains, etc.

2. Établir des contrats d’approvisionnement et de vente :

- Sécuriser l'achat du paddy auprès des producteurs et garantir les débouchés.

3. Plan de maintenance des équipements :

- Former un ou deux membres pour entretenir les machines et prévoir un fond de réparation.

4. Suivre les tendances climatiques et agricoles :

- Travailler avec des producteurs utilisant de bonnes pratiques agricoles ou des variétés plus résilientes.

5. Faire de la veille concurrentielle :

- Observer les pratiques des concurrents et améliorer l’offre (qualité, service client, proximité).

  - Planning ou calendrier d’exécution du projet d’entreprise

Les activités doivent être remplies chronologiquement.

| ACTIVITES | Années 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mois1 | Mois2 | Mois3 | Mois4 | Mois5 | Mois 6 | Mois7 | Mois8 | Mois 9 | Mois10 | Mois 11 | Mois 12 |
| Négociation du financement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construction d’unité de transformation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acquisition et Installation des équipements et matériels adaptés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recrutement du personnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achat de la matière première |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transformation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conditionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vente des produits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remboursement d’emprunt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ETUDE FINANCIERE

  - Evaluation des besoins en investissements

| N° | Désignations | Unité | Quantité | Coût unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.INVESTISSEMENTS |  |  |  |  |
|  | A1.Charges immobilisées |  |  |  | 130000 |
| 1 | Conception de logo | Unité | 1 | 30000 | 30000 |
| 2 | Carte CFE | unité | 1 | 30000 | 30000 |
| 3 | Conception d'étiquettes | unité | 1 | 100000 | 100000 |
|  | A2. Immobilisation incorporelles[1] |  |  |  | 900000 |
| 4 | Marketing Digital (souscription à un pack) | ff | 1 | 500000 | 500000 |
| 5 | Certification des produits (riz étuvé et riz blanc) | ff | 1 | 400000 | 400000 |
| 6 |  |  |  |  | 0 |
|  | A3.Immobilisation corporelle[2] |  |  |  | 20325000 |
| 7 | Forage | Unité | 1 | 7000000 | 7000000 |
| 8 | Magasin rataché d'hébergements | Unité | 2 | 4000000 | 8000000 |
| 9 | Tricycle | Unité | 2 | 1200000 | 2400000 |
| 10 | Moto du technicien (Boxer imatriculée) | Unité | 1 | 300000 | 300000 |
| 11 | Décortiqueuse de riz | Unité | 2 | 250000 | 500000 |
| 12 | Calibreuses | Unité | 3 | 100000 | 300000 |
| 13 | Machine à coudre( sacs) | Unité | 2 | 15000 | 30000 |
| 14 | Bâche ( tampole) | Unité | 2 | 150000 | 300000 |
| 15 | Hanguar | Unité | 1 | 750000 | 750000 |
| 16 | Bassine | Unité | 20 | 5000 | 100000 |
| 17 | Marmite | Unité | 4 | 30000 | 120000 |
| 18 | Palettes | Unité | 50 | 5000 | 250000 |
| 19 | Brouette | Unité | 2 | 30000 | 60000 |
| 20 | Pèles (+manches) | Unité | 4 | 5000 | 20000 |
| 21 | Balances | Unité | 2 | 60000 | 120000 |
| 22 | Thermo soudeuse | Unité | 2 | 25000 | 50000 |
| 23 | Mini Accessoires ( Calebasses, Passeoires….) | FF | 1 | 25000 | 25000 |
|  | A4.Immobilisation financière |  |  |  | 0 |
| 24 |  |  |  |  |  |
|  | A. TOTAL INVESTISSEMENT |  |  |  | 21355000 |

  - Evaluation des besoins en fond de roulement (BFR) sur (préciser la durée) :

| N° | Désignation | Unité | Quantité mensuelle (a) | Coût Unitaire (b) | Coût mensuel (c) | Nombre de mois (d) | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1.Matières premières (MP)[1] ou intrants |  |  |  |  |  |  | 5000000 |
| 1 | Riz local | tonne | 5 | 200000 | 1 000 000 | 1 | 1 000 000 |
| 2 | Riz IR841 | tonne | 20 | 200000 | 4 000 000 | 1 | 4 000 000 |
| B2.Autres besoins d’exploitation |  |  |  |  |  |  | 2099000 |
| 3 | Electricité | FF | 1 | 10000 | 10000 | 3 | 30000 |
| 4 | Emballage de 1kg, 5 kg,25kgs | Unité | 1000 | 250 | 250000 | 1 | 250000 |
| 5 | Impression d'étiquettes et sacs personnalisés | Unité | 1000 | 500 | 500000 | 1 | 500000 |
| 6 | Fil à coudre | Cartouche | 1 | 100000 | 100000 | 1 | 100000 |
| 7 | Carburant | litres | 100 | 700 | 70000 | 3 | 210000 |
| 8 | Location de boutique | Mois | 1 | 120000 | 120000 | 1 | 120000 |
| 9 | Salaire | Mois | 1 | 179000 | 179000 | 1 | 179000 |
| 10 | Manoeuvrage | ff | 1 | 150000 | 150000 | 2 | 300000 |
| 11 | Sacs ( en plastique et de jute) | ff | 1000 | 200 | 200000 | 1 | 200000 |
| 12 | Communication | ff | 1 | 20000 | 20000 | 3 | 60000 |
| 13 | Entretien et reparation | FF | 1 | 50000 | 50000 | 3 | 150000 |
|  | B. TOTAL |  |  |  |  |  | 7099000 |

  - Coût total du projet

| Désignations | Montants |
| --- | --- |
| A : Besoins d’Investissement et Equipement | 21 355 000 |
| B : Besoins en Fonds de Roulement | 7 099 000 |
| Coût total projet | 28 454 000 |

  - Plan de financement

| DESIGNATION | Montant | Source du financement |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apport Personnel | Subvention | Emprunt |
| Charges immobilisées | 160 000 | 160 000 | - | - |
| Conception de logo | 30 000 | 30 000 | - |  |
| Carte CFE | 30 000 | 30 000 | - |  |
| Conception d'étiquettes | 100 000 | 100 000 | - |  |
| Immobilisations incorporelles | 900 000 | - |  | 900 000 |
| Marketing Digital (souscription à un pack) | 500 000 | - |  | 500 000 |
| Certification des produits (riz étuvé et riz blanc) | 400 000 | - |  | 400 000 |
| 0 | - |  |  |  |
| Immobilisations corporelles | 20 325 000 | 2 515 400 | - | 17 809 600 |
| Forage | 7 000 000 | 1 000 000 | - | 6 000 000 |
| Magasin rataché d'hébergements | 8 000 000 |  | - | 8 000 000 |
| Tricycle | 2 400 000 | 200 000 | - | 2 200 000 |
| Moto du technicien (Boxer imatriculée) | 300 000 | - | - | 300 000 |
| Décortiqueuse de riz | 500 000 | 300 000 | - | 200 000 |
| Calibreuses | 300 000 | - | - | 300 000 |
| Machine à coudre( sacs) | 30 000 | 27 500 | - | 2 500 |
| Bâche ( tampole) | 300 000 | 300 000 | - | - |
| Hanguar | 750 000 | 567 900 | - | 182 100 |
| Bassine | 100 000 |  | - | 100 000 |
| Marmite | 120 000 | 120 000 | - | - |
| Palettes | 250 000 | - | - | 250 000 |
| Brouette | 60 000 | - | - | 60 000 |
| Pèles (+manches) | 20 000 | - | - | 20 000 |
| Balances | 120 000 | - | - | 120 000 |
| Thermo soudeuse | 50 000 | - | - | 50 000 |
| Mini Accessoires ( Calebasses, Passeoires….) | 25 000 | - | - | 25 000 |
| Immobilisations financières | - |  | - | - |
| Total INVESTISSEMENTS | 21 385 000 | 2 675 400 | - | 18 709 600 |
| Sources de financement invest. en % | 100% | 13% | 0% | 87% |
| Besoins en matières premières | 5 000 000 | - | - | 5 000 000 |
| Riz local | 1 000 000 | - |  | 1 000 000 |
| Riz IR841 | 4 000 000 | - |  | 4 000 000 |
| Autres besoins d'exploitation | 2 069 000 | 300 000 | - | 1 769 000 |
| Emballage de 1kg, 5 kg,25kgs | 250 000 | 25 000 |  | 225 000 |
| Impression d'étiquettes et sacs personnalisés | 500 000 | 40 000 |  | 460 000 |
| Fil à coudre | 100 000 | 30 000 |  | 70 000 |
| Carburant | 210 000 | 50 000 |  | 160 000 |
| Location de boutique | 120 000 | 30 000 |  | 90 000 |
| Salaire | 179 000 |  |  | 179 000 |
| Manoeuvrage | 300 000 |  |  | 300 000 |
| Sacs ( en plastique et de jute) | 200 000 | 90 000 |  | 110 000 |
| Communication | 60 000 | - |  | 60 000 |
| Entretien et reparation | 150 000 | 35 000 |  | 115 000 |
| Total BFR | 7 069 000 | 300 000 | - | 6 769 000 |
| Sources de financement du BFR en % | 100% | 4% | 0% | 96% |
| TOTAL PROJET | 28 454 000 | 2 975 400 | - | 25 478 600 |
| Sources de financement du projet en % | 100% | 10% | 0% | 90% |

  - Bilan

| BILAN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIF | Montant |  | PASSIF | MONTANT |
| Actif immobilisé | 21355000 |  | Capitaux propres, ressources assimilées et emprunt | 28 454 000 |
| Charges immobilisées | 130000 |  | Capitaux propres | 2 975 400 |
| immobilisation incorporelle | 900000 |  | Subvention | - |
| Immobilisations corporelles | 20325000 |  | Résultat net |  |
| immobilisation financières | 0 |  | Emprunt | 25 478 600 |
| Actif circulant | 5000000 |  | Passif circulant | 0 |
| Stocks mat. 1ères | 5000000 |  | Fournisseurs |  |
| Stocks produits finis |  |  | Etat, TVA |  |
| Encours de production |  |  |  |  |
| Marchandises |  |  |  |  |
| Clients avance reçue |  |  |  |  |
| Trésorerie-actif | 2099000 |  | Trésorerie passif | 0 |
| Banque | 1999000 |  | Découvert bancaire |  |
| caisse | 100000 |  | Facilité de caisse |  |
| CCP |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIF | 28 454 000 |  | TOTAL PASSIF | 28 454 000 |

  - Estimation des ventes

| Produits (P) |  | Mois1 | Mois2 | Mois3 | Mois4 | Mois5 | Mois6 | Mois7 | Mois8 | Mois9 | Mois10 | Mois11 | Mois12 | Total annuel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riz blanc parfumé (Long grain) | Unité | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg |  |
|  | Quantité | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12500 |  |
|  | PVU | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |
|  | Montant | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 8 750 000 | 16 450 000 |
| Riz blanc parfumé (brisure) | Unité | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg |  |
|  | Quantité | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 500 |  |
|  | PVU | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
|  | Montant | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 200 000 | 530 000 |
| Son de riz | Unité | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg |  |
|  | Quantité | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |  |
|  | PVU | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
|  | Montant | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 25 000 | 80 000 |
| Balle de riz | Unité | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg |  |
|  | Quantité | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 |  |
|  | PVU | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
|  | Montant | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 3 750 | 20 250 |
| Riz étuivé | Unité | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg |  |
|  | Quantité | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |  |
|  | PVU | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |  |
|  | Montant | 276250 | 276250 | 276250 | 276250 | 276250 | 276250 | 276250 | 276250 | 276250 | 276250 | 276250 | 276250 | 3315000 |
| TOTAL |  | 1 012 750 | 1 012 750 | 1 012 750 | 1 012 750 | 1 012 750 | 1 012 750 | 1 012 750 | 1 012 750 | 1 012 750 | 1 012 750 | 1 012 750 | 9 255 000 | 20 395 250 |

  - Charge des matières premières (intrants)

| Produits |  | Mois1 | Mois2 | Mois3 | Mois4 | Mois5 | Mois6 | Mois7 | Mois8 | Mois9 | Mois10 | Mois11 | Mois12 | Total annuel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riz blanc | Riz IR841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | unité | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg |  |
|  | Quantité | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 20000 |  |
|  | CAU | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
|  | Montant | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 4 000 000 | 8 400 000 |
|  | Riz Local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | unité | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg |  |
|  | Quantité | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
|  | CAU | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |  |
|  | Montant | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 2160000 |
|  | Coût total P1[1] | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 4 180 000 | 10 560 000 |

  - Charge salariale

| N° d'ordre | Poste | Nombre | Rémunération mensuelle/poste | Salaires mensuel | Charges patronales | Assurance AMU | Charges salariales mensuelles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c | d | e |  |
|  |  |  |  | axb | 17,5%xc | 5%xc | d+c+e |
| 1 | Technicien | 1 | 75000 | 75000 | 13125 | 3750 | 91875 |
| 2 | Conducteurs de tricycle | 2 | 52000 | 104000 | 18200 | 5200 | 127400 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  | 3 | 127000 | 179000 | 31325 | 8950 | 219275 |

  - Amortissement technique

Compléter avec tous les infrastructures, matériels et équipements (les immobilisations corporelles sauf le terrain) et les immobilisations incorporelles

| Désignations | Valeur d’acquisition | Durée de vie en année | Taux d’amort. |  |  |  | VCN[1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (a) | (b) | (c=100/b)% | ANNUITE |  |  |  |
|  |  |  |  | Année 1 | Année 2 | Année 3 |  |
|  |  |  |  | cxa | cxa | cxa | a-(1+2+3) |
| Immobilisations incorporelles |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Immobilisations corporelles |  |  |  |  |  |  |  |
| Forage | 7000000 | 5 |  | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 2800000 |
| Magasin rataché d'hébergements | 8000000 | 10 |  | 800000 | 800000 | 800000 | 5600000 |
| Tricycle | 2400000 | 3 |  | 800000 | 800000 | 800000 | - |
| Moto du technicien (Boxer imatriculée) | 300000 | 3 |  | 100000 | 100000 | 100 000 | - |
| Décortiqueuse de riz | 500000 | 3 |  | 166666,6667 | 166666,6667 | 166 667 | - 0 |
| Calibreuses | 300000 | 3 |  | 100000 | 100000 | 100 000 | - |
| Machine à coudre( sacs) | 30000 | 2 |  | 15000 | 15000 | - | - |
| Bâche ( tampole) | 300000 | 3 |  | 100000 | 100000 | 100 000 | - |
| Hanguar | 750000 | 3 |  | 250000 | 250000 | 250 000 | - |
| Bassine | 100000 | 1 |  | 100000 | 0 | - | - |
| Marmite | 120000 | 1 |  | 120000 | 0 | - | - |
| Palettes | 250000 | 3 |  | 83333,33333 | 83333,33333 | 83 333 | - |
| Brouette | 60000 | 1 |  | 60000 | 0 | - | - |
| Pèles (+manches) | 20000 | 1 |  | 20000 | 0 | - | - |
| Balances | 120000 | 2 |  | 60000 | 60000 | - | - |
| Thermo soudeuse | 50000 | 1 |  | 50000 | 0 | - | - |
| Mini Accessoires ( Calebasses, Passeoires….) | 25000 | 1 |  | 25000 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 4 250 000 | 3 875 000 | 3 800 000 | 8 400 000 |

  - Amortissement financier annuel (amortissement à capital constant)

| Taux d'intérêt annuel[1] | 10% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 709 600 | année1 | année2 | année3 |
| Remboursement intérêt (a) | 1 870 960 | 1 247 307 | 623 653 |
| Remboursement Emprunt (b) | 6 236 533 | 6 236 533 | 6 236 533 |
| ANNUITE | 8 107 493 | 7 483 840 | 6 860 187 |

Amortissement de l’investissement

| TOTAL EMPRUNT : (a) |  | 25478600 | TAUX D’INTERET MENSUEL: (b) |  | b = 10/ 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODE DE DIFFERE : |  | Exemple : 2 mois | DELAI DE REMBOURSEMENT : (c) |  | 36 mois |
| mois | Montant | Intérêt (I) | Remboursement | Mensualité (M) | Restant dû (RD) |
|  | au début (MD) |  | du capital (RK) |  |  |
| 1 | 25478600 | - | 0 | I1 | 25478600 |
| 2 | 25478600 | - | 0 | I2 | 25478600 |
| 3 | 25478600 | 212322 | 749371 | 961692 | 24729229 |
| 4 | 24729229 | 206077 | 749371 | 955448 | 23979859 |
| 5 | 23979859 | 199832 | 749371 | 949203 | 23230488 |
| 6 | 23230488 | 193587 | 749371 | 942958 | 22481118 |
| 7 | 22481118 | 187343 | 749371 | 936713 | 21731747 |
| 8 | 21731747 | 181098 | 749371 | 930468 | 20982376 |
| 9 | 20982376 | 174853 | 749371 | 924224 | 20233006 |
| 10 | 20233006 | 168608 | 749371 | 917979 | 19483635 |
| 11 | 19483635 | 162364 | 749371 | 911734 | 18734265 |
| 12 | 18734265 | 156119 | 749371 | 905489 | 17984894 |
| 13 | 17984894 | 149874 | 749371 | 899245 | 17235524 |
| 14 | 17235524 | 143629 | 749371 | 893000 | 16486153 |
| 15 | 16486153 | 137385 | 749371 | 886755 | 15736782 |
| 16 | 15736782 | 131140 | 749371 | 880510 | 14987412 |
| 17 | 14987412 | 124895 | 749371 | 874266 | 14238041 |
| 18 | 14238041 | 118650 | 749371 | 868021 | 13488671 |
| 19 | 13488671 | 112406 | 749371 | 861776 | 12739300 |
| 20 | 12739300 | 106161 | 749371 | 855531 | 11989929 |
| 21 | 11989929 | 99916 | 749371 | 849287 | 11240559 |
| 22 | 11240559 | 93671 | 749371 | 843042 | 10491188 |
| 23 | 10491188 | 87427 | 749371 | 836797 | 9741818 |
| 24 | 9741818 | 81182 | 749371 | 830552 | 8992447 |
| 25 | 8992447 | 74937 | 749371 | 824308 | 8243076 |
| 26 | 8243076 | 68692 | 749371 | 818063 | 7493706 |
| 27 | 7493706 | 62448 | 749371 | 811818 | 6744335 |
| 28 | 6744335 | 56203 | 749371 | 805573 | 5994965 |
| 29 | 5994965 | 49958 | 749371 | 799329 | 5245594 |
| 30 | 5245594 | 43713 | 749371 | 793084 | 4496224 |
| 31 | 4496224 | 37469 | 749371 | 786839 | 3746853 |
| 32 | 3746853 | 31224 | 749371 | 780594 | 2997482 |
| 33 | 2997482 | 24979 | 749371 | 774350 | 2248112 |
| 34 | 2248112 | 18734 | 749371 | 768105 | 1498741 |
| 35 | 1498741 | 12490 | 749371 | 761860 | 749371 |
| 36 | 749371 | 6245 | 749371 | 755615 | 0 |

Amortissement du BFR

| TOTAL EMPRUNT : |  | 6 769 000 | TAUX D’INTERET Trimestriel: |  | 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODE DE DIFFERE : |  | 2 | DELAI DE REMBOURSEMENT : |  | 3 mois |
| Trimestre | Montant | Intérêt | Remboursement | Trimestrialité | Restant dû |
|  | au début |  | du capital |  |  |
| 1 | 6 769 000 | 56 408 | - | 56 408 | 6 769 000 |
| 2 | 6 769 000 | 56 408 | - | 56 408 | 6 769 000 |
| 3 | 6 769 000 | 56 408 | 676 900 | 733 308 | 6 092 100 |
| 4 | 6 092 100 | 50 768 | 676 900 | 727 668 | 5 415 200 |
| 5 | 5 415 200 | 45 127 | 676 900 | 722 027 | 4 738 300 |
| 6 | 4 738 300 | 39 486 | 676 900 | 716 386 | 4 061 400 |
| 7 | 4 061 400 | 33 845 | 676 900 | 710 745 | 3 384 500 |
| 8 | 3 384 500 | 28 204 | 676 900 | 705 104 | 2 707 600 |
| 9 | 2 707 600 | 22 563 | 676 900 | 699 463 | 2 030 700 |
| 10 | 2 030 700 | 16 923 | 676 900 | 693 823 | 1 353 800 |
| 11 | 1 353 800 | 11 282 | 676 900 | 688 182 | 676 900 |
| 12 | 676 900 | 5 641 | 676 900 | 682 541 | - |
| TOTAL |  | 423 063 | 6 769 000 | 7 192 063 |  |

## 5.11. Autres charges

| Désignation | unité | Nbre de mois | Cout mensuel | Cout année 1 | Coût année 2 | Coût année 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 10% | 20% |
| Communication | FF | 12 | 20000 | 240000 | 24000 | 48000 |
| Assurance santé, individuel accident et indicielle |  | 12 | 8950 | 107400 | 10740 | 21480 |
| Loyer |  | 12 | 10000 | 120000 | 12000 | 24000 |
| Fournitures de bureau |  | 12 | 3000 | 36000 | 3600 | 7200 |
| Connexion internet |  | 12 | 15000 | 180000 | 18000 | 36000 |
| Transport / carburant |  | 12 | 120000 | 1440000 | 144000 | 288000 |
| Entretien et réparation |  | 12 | 50000 | 600000 | 60000 | 120000 |
| Frais financiers (agios et commissions) |  | 12 | 100 | 1200 | 120 | 240 |
| Impôt et taxes |  | 12 | 3000 | 36000 | 3600 | 7200 |
| Prime d’assurance |  | 1 | 1422700 | 1422700 | 142270 | 284540 |
| Publicité/promotion |  |  |  | 0 |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 4 183 300 | 418 330 | 836 660 |

  - Récapitulatif de l’estimation des charges annuelles

| Désignation | Nombre de mois | Cout mensuel | Cout annuel |
| --- | --- | --- | --- |
| Matières premières ou marchandises | 12 | 880000 | 10560000 |
| Charges salariales | 12 | 219275 | 2631300 |
| Amortissement technique |  |  | 4250000 |
| Autres charges |  |  | 4183300 |
| TOTAL |  |  | 21 624 600 |

  - Compte d’exploitation prévisionnel

|  | ANNEES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RUBRIQUES | 1 | 2 | 3 |
| A - RECETTES |  |  |  |
| Riz blanc parfumé (Long grain) | 16 450 000 | 16 450 000 | 16 450 000 |
| Riz blanc parfumé (brisure) | 530000 | 530 000 | 530 000 |
| Son de riz | 80000 | 80 000 | 80 000 |
| Balle de riz | 20250 | 20 250 | 20 250 |
| Riz étuivé | 3315000 | 3 315 000 | 3 315 000 |
| Total des recettes (chiffre d’affaires) = A | 20 395 250 | 20 395 250 | 20 395 250 |
| B - DEPENSES |  |  |  |
| Matières premières/Marchandises (MP) | 10 560 000 | 10 560 000 | 10 560 000 |
| Valeur ajoutée (VA= CA-Mat 1ières/Mrchd) | 9 835 250 | 9 835 250 | 9 835 250 |
| Charge salariales (CS) | 2 631 300 | 2 631 300 | 2 631 300 |
| Excédent brut d’exploitation EBE | 7 203 950 | 7 203 950 | 7 203 950 |
| (EBE= VA-Charges Salariales.) |  |  |  |
| Amortissement technique (AT) | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 |
| Intérêt sur emprunt(I) | 1 842 203 | 1 842 203 | 1 842 203 |
| Autres charges (AC) | 4 183 300 | 4 183 300 | 4 183 300 |
| Total des dépenses (B = MP+CS+AT+I+AC) | 23 466 803 | 23 466 803 | 23466802,7 |
| Résultat brut d'exploitation (C = A-B) | - 3 071 553 | 2 500 000 | 2500000 |
| Impôt et taxe = D (suivant les régimes d’imposition) |  |  |  |
| Résultat net d'impôt (E = C-D) | - 3 071 553 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Amortissements technique = G | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 |
| Capacité d'autofinancement (cash-flow) = E + G | 1 178 447 | 2 178 447 | 3 178 447 |
| Cash-Flow cumulé (flux financier) | 1 178 447 | 2 178 447 | 3 178 447 |

  - Plan trésorerie

|  | mois1 | mois2 | mois3 | mois4 | mois5 | mois6 | mois7 | mois8 | mois9 | mois10 | mois11 | mois12 | Total annuel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENCAISSEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VENTES | 1 012 750 | 1012750 | 1012750 | 1012750 | 1012750 | 1012750 | 1012750 | 1012750 | 1012750 | 1012750 | 1012750 | 9255000 | 20 395 250 |
| Emprunts | 25 478 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 478 600 |
| Subventions | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Mise de fonds (apport personnel) | 2 975 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 975 400 |
| A - TOTAL DES ENCAISSEMENTS | 29 466 750 | 1 012 750 | 1 012 750 | 1 012 750 | 1 012 750 | 1 012 750 | 1 012 750 | 1 012 750 | 1 012 750 | 1 012 750 | 1 012 750 | 9 255 000 | 48 849 250 |
| DECAISSEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Matières premières/marchandises | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 4180000 | 10 560 000 |
| Charges salariales | 219275 | 128 625 | 128 625 | 128 625 | 128 625 | 128 625 | 128 625 | 128 625 | 128 625 | 128 625 | 128 625 | 128 625 | 1 634 150 |
| Acquisition des immobilisations (fournisseurs d’immobilisation) | 21355000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 355 000 |
| Loyer | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 000 |
| Fournitures de bureau | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 36 000 |
| Connexion internet | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 180 000 |
| Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Carburant | 120000 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 312 500 |
| Entretien et réparation | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 600 000 |
| Intérêts sur emprunt | - | - | 28 654 | 27 811 | 26 969 | 26 126 | 25 283 | 24 440 | 23 598 | 22 755 | 21 912 | 21 069 | 248 617 |
| Frais financiers (agios et commissions) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 200 |
| Impôt et taxes | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 36 000 |
| prime assurance risque | 1422700 | 1422700 | 142270 | 284540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 272 210 |
| Electricité | 120000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 230 000 |
| Communication | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Amortissement d'emprunt | 0 | - | 101 132 | 101 132 | 101 132 | 101 132 | 101 132 | 101 132 | 101 132 | 101 132 | 101 132 | 101 132 | 1 011 324 |
| B - Total des décaissements | 24 028 075 | 2 249 925 | 1 099 282 | 1 240 709 | 955 326 | 954 483 | 953 640 | 952 798 | 951 955 | 951 112 | 950 269 | 4 549 427 | 39 837 001 |
| C - Mouvement de liquidité (Excédent ou déficit) du mois (A-B) | 5 438 675 | - 1 237 175 | - 86 532 | - 227 959 | 57 424 | 58 267 | 59 110 | 59 952 | 60 795 | 61 638 | 62 481 | 4 705 573 |  |
| D - Encaisse d’ouverture (en début du mois) | 0. | 5 438 675 | 4 201 500 | 4 114 968 | 3 887 010 | 3 944 434 | 4 002 701 | 4 061 810 | 4 121 762 | 4 182 558 | 4 244 195 | 4 306 676 |  |
| E – Encaisse de fermeture ou en fin du mois (C + D) | 5 438 675 | 4 201 500 | 4 114 968 | 3 887 010 | 3 944 434 | 4 002 701 | 4 061 810 | 4 121 762 | 4 182 558 | 4 244 195 | 4 306 676 | 9 012 249 |  |

  - Quelques indicateurs financiers

| INDICATEURS CLES DU PROJET | VALEURS |
| --- | --- |
| A. Chiffre d'affaires année1 | 20 395 250 |
| B. Coût variables année1 | 2 045 000 |
| C. Coût fixes année1 | 6 356 300 |
| D. Marge sur coût variable=A-B | 18 350 250 |
| E. Taux de marge sur coûts variables= (D/A) x100 | 90% |
| F. Seuil de rentabilité (SR) en F : C/E | 7 064 663 |
| Le point mort (date d'atteinte du seuil de rentabilité) en mois : (SR/A)*12 | 4 |

- IMPACT DU PROJET

- Environnemental

Le projet valorise un produit local (riz) en limitant les importations, réduisant ainsi l’empreinte carbone liée au transport. L’utilisation des sous-produits (balle et son de riz) comme compost, Bokashi ou alimentation animale encourage une agriculture circulaire et durable. L’implantation sur un site déjà accessible limite les dégradations liées à l’aménagement.

- Economique

Le projet renforce la chaîne de valeur locale du riz, crée de l’emploi pour les jeunes et femmes, génère des revenus pour les producteurs et améliore l’autonomie financière du cluster. Il permet aussi de réduire la fuite de devises par l’importation de riz étranger.

- Social

Il offre un accès à un riz sain, étuvé ou blanc, naturellement parfumé, tout en promouvant la sécurité alimentaire locale. Le centre devient aussi un lieu de formation en transformation et agribusiness pour les jeunes et enfants bénéficiaires du programme.

# CONCLUSION

Le projet porté par la SCOOPS Hezouwè constitue une réponse locale, durable et inclusive aux enjeux économiques et sociaux de la zone. Il s’appuie sur plusieurs facteurs clés de succès : la disponibilité des matières premières (riz local), l’existence d’un marché sécurisé à travers les Centres de Développement des Enfants (CDEJ), la dynamique active de ces centres qui mobilisent régulièrement des enfants et jeunes, et surtout, le soutien précieux du partenaire Compassion Internationale Togo. Ce projet contribue non seulement à renforcer l’autonomie financière du cluster, mais aussi à pérenniser les activités des centres à travers une filière riz structurée, innovante et valorisante. Il est porteur d’un modèle reproductible qui allie développement communautaire, inclusion sociale, durabilité et entrepreneuriat local.

# ANNEXES OBLIGATOIRES

- Les titres de propriété ou de donation

- Les contrats du marché sur vos produits

- États financiers des trois dernières années

- Documents d'identification juridique (Statut, carte d’opérateur économique, immatriculation…)

- Informations sur votre relation bancaire/ crédit en cours, relevés bancaires

- Les factures pro forma des équipements

- Devis estimatifs des constructions

Les éléments cités en désignation sont à titre d’exemple. Il faut s’adapter chaque fois aux réalités des activités du promoteur pour l’assister à remplir ce tableau